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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ

ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZ JUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 14-507/

 27.12.2024 год./ yılı


Врз основа на член 36 став 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 05/02 година и член 29 став 12 од Статутот на општина Центар Жупа (Сл. Гласник на Општина Центар Жупа бр.03/2007 година). Советот на општина Центар Жупа  на 20 редовна седница, одржанa на 27.12.       202  година донесе:

П Р О Г Р А М А
За изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Центар Жупа, во 2025   година
Оваа Програма претставува опфат помеѓу потребите за одржување на постојната локална патна мрежа, нејзината неопходна реконструкција како и планирањата за изградба на нови локални патишта на ниво на Општина Центар Жупа од една страна, како и изградба, одржување и реконстрикција на улиците во Центар Жупа и пошироко во Општината.

Потребите од пробивање, модернизација и одржување (тековно и инвестиционо) на локалните патни правци отсекогаш биле и се од перманентно значење за комуникација помеѓу населените места во Општината. Исто така, патот заедно со водоснабдувањето и некoи други основни предуслови за живот на човекот се основните потерби за развојот на стопанските капацитети од сите сфери на животот. Во таа насока, Општината Центар Жупа како земјоделско сточарски регион во распространето ридско планинско подрачје, со доизградбата на потребната локална патна мрежа до сите населени места може да претендира на подинамичен развој, особено на сточарството, полјоделството, ловот, и 

P  R  O  G  R  A  M  
Merkez Jupa Belediyesi’nin 2025 y. için  yerel yolların ve sokakların, inşa edilmesi yenilenmesi ve bakımı için   

Bu Program, var olan yerel yol ağının bakımı, kaçınılmaz yenilenmesi  için gerekler ve Merkez Jupa Belediyesi çapında yeni yerel yolların yapımı için plânlamalar arasında olduğu gibi Merkez Jupa’da ve Belediye içinde daha geniş çaptaki sokakların yapımı, bakımı ve yenilenmesi arasında bir sentezi  temsil etmektedir.
Yerel yolların açılması, modernleştirilmesi ve bakımı (sürekli ve yatırım olarak), Belediye çapındaki yerleşim yerleri arasında iletişim için her zaman  kalıcı önem taşımış ve taşıyacaktır.
Yol, su ve insanın yaşamı için gereken en temel şeyler, yaşamın bütün alanlarında ekonomi kapasitesinin gelişmesi-kalkınması için gereken önkoşullardır. Bu doğrultuda, tepe ve dağlık bölgeye yayılmış, tarımsal ve hayvancılık bölgesi olarak Merkez Jupa Belediyesi, bütün yerleşim yerlerine kadar gereken yerel yol ağının yapılmasıyla, daha dinamik gelişmeye doğru yön alabilir. Bu durum özellikle, “Luçişta bölgesi” denilen Belediyenin doğu tarafında, hayvancılık, 
планинскиот туризам во источниот дел на Општината во така нарачениот “Лучишки регион”.
Општина Центар Жупа, од Донаторски здруженија и од заинтересирани правни и физички лица.
Без постоењето на соодветна патна мрежа комуникацијата помеѓу луѓето, размената на добра, дотурот на стока, а со тоа и секаква појава и иницијатива би се соочила со проблеми уште во стартот. Токму од тие причини Општина Центар Жупа, посветува  
исклучително внимание на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на постоечката патна мрежа, но ќе се залага за пробивање и изградба на локална патна мрежа до населените места каде тоа досега се уште не е сторено.

Потребите за развојот на локалната патна мрежа се уште се големи иако досега постигнатите резултати посебно во последните десетина години се видливи и дадоа друг белег на Општината. Ако кон сето ова се додаде и нејзината географска местоположба и потербата од регионално и магистрално поврзување на целиот југозападен регион кон поголемата соседна општина Струга според сите природни правци логички би било да поминуваат низ Општината Центар Жупа, тогаш се добива слика за потребите од развојот на патната мрежа во Општината на сите правци.

Со оваа Програма се планираат активности за планирање, изградба и одржување на локалните патишта во Центар Жупа, разгледување на иницијативи по барања на правни и физички лица заради формирање на нови локални патни правци во локации опфатени со Урбанистички планови или пак надвор од Урбани опфати и сл.
Планирањето,градењето и одржувањето на локалните патишта ќе бидат финансирани од Буџетот на Република Македонија, од Буџетот на Општината.
çiftçilik, avcılık ve dağ turizmi alanında gelişmiş olabilir.
Uygun yol ağı olmayınca, insanlar arası iletişim, mal alışverişi, mal sağlanılması (temini), onunla birlikte  her çeşit girişim de daha başlangıcında sorunlarla yüz yüze  gelecektir. Onun içindir ki Merkez Jupa Belediyesi, var olan yol ağının yapımına,
bakımına ve yenilenmesine çok önem vermektedir. Oysa, şimdiye kadar yapılmamış olan yerleşim yerlerine de yerel yol ağının açılması ve yapılması için emek harcayacaktır

Son on yıl içerisinde elde edilen sonuçlar gözle görülür ve Belediyeye başka bir damga vurmuş olmasına karşın, yerel yol ağının geliştirilmesi için gereksinmeler çoktur. Bütün bunlara, belediyemizin coğrafi konumu ve daha büyük komşu belediye Struga’ya, bütün güneybatı bölgesinin otoyolla bağlanması için büyük gereksinimin duyulduğunu da eklersek, mantıksal olarak, bütün doğal yolların Merkez Jupa Belediyesi’nden geçmesi gereklidir. Böylece, bütün yönlere olmak üzere, Belediye’deki yol ağının gelişmesinin ne kadar  gerekli olduğu resmi ortaya çıkmaktadır.
     Bu PROGRAMLA , Merkez Jupa belediyesindeki yerel yolların PLÂNLAMA, İNŞAAT ve BAKIMI için, Bayındırlık plânıyla kapsanan yada Bayındırlık plânıyla kapsanmayan konumlarda, yeni yerel yolların kurulması için tüzel ve fiziksel kişiler tarafından girişim istemlerinin gözden geçirilme, etkinlikleri plânlaştırılmıştır. 

Yerel yolların plânlanması, inşa edilmesi ve bakımı Makedonya Cumhuriyeti Bütçesinden,Merkez Jupa BelediyesBütçesinden ,Bağış derneklerinden ve ilgi gösteren tüzel ile fiziksel kişilerden finanse edilecektir.

П  Л  А  Н  И  Р  А  Њ  Е

I. Планирање и Изработка на технички документации за изградба на патишта

1. Планирање и изработка на техничка документација на локалната патна инфраструктура за територијата на општина Центар Жупа, во планскиот период 2025 година ќе биде реализирана со извршување и   изработка на следните технички  документации: 
· Изработка на техничка документација за пат село Голем Папрадник – Власиќи - Жабинец,
· Изработка на техничка документација за пат село Центар Жупа – Вапа - Праленик,

· Изработка на техничка документација за пат Броштица – Црнобоци – Центар Жупа.
· Изработка на техничка документација за регионален пат – по Бајрамовска река.
· Изработка на техничка документација за пат Житинска река село Бајрамовци.
· Подржување на иницијативи покренати од физички и правни лица или пак од група граѓани на Центар Жупа.
                  P  L  Â  N  L  A  M  A 

I  Yolların inşaatı için teknik evrakların Plânlama ve hazırlanması 

1. 2025 y. plânlama döneminde, Merkez Jupa belediyesi bölgesinin yerel yol altyapısı için teknik evrakların Plânlama ve hazırlanması  şu teknik evrakların hazırlanıp yapılması ile gerçekleşecektir :                         
· Büyük Papradnik k.-Lasik-Jabinets yolu için teknik evrağın hazırlanması,

· Merkerz Jupa –Vapa-Pralenik k. yolu için teknik evrağın hazırlanması,

· Broştisa k –Broştisa k. Mustafa Kemal Atatürk Bölgesel okulu yolu için teknik evrağın hazırlanması,

· Merkez Jupa sokak ağı için teknik evrağın hazırlanması, önerdikleri girişimlerini desteklemek.
· Fiziksel,tüzel ya da Merkez Jupa yurttaşlarından bir gurubun.
Средствата потребни за изработка на техничка документација на планираните патни правци во планскиот период за 2025 година дадени се во табелата која што следи: 
Во планскиот период 2025 година треба да се изработаат технички документации за околу 10 км локална патна инфраструктура и вкупното чинење на планираните активности би изнесувало околу 800.000 денари. 

	Име на проектот- projenin adı
	Вид на активност- uzunluk
	Должина (км)- genişlik (km)
	Потребни средства- gereken para

	Изработка на техничка документација селски пат село Г. Папрадник-Власиќи-Жабинец – B.Papradnik köyü-Lasik-Jabinets yolu için  teknik evrağın hazırlanması
	Изработка на техничка документација- teknik belgenin hazırlanması
	По проект приближно 1 км.-projeye göre yaklaşık 1 km.
	 80.000 ден.-den.

	Изработка на техничка документација за пат Центар Жупа – село Вапа-с.Праленик – Merkez Jupa.-Vapa k.-Pralenik köy yolu için teknik evrağın hazırlanması
	Изработка на техничка документација- teknik belgenin hazırlanması
	По проект приближно 4.0 км.-projeye göre yaklaşık 4.0km.
	180.000 ден.-den.

	 Изработка на техничка документација за пат Броштица-Црнобоци-центар Жупа.
	Изработка на техничка документација- teknik belgenin hazırlanması
	По проект приближно 3 км.-projeye göre yaklaşık 3 km.
	120.000 ден.-den.

	Припрема на проекти за дислокација или пак реконструкција на други инфраструктурни објекти по линијата или во пресекот на патната инфраструктура.-  Yol altyapısının uzunluğunca ya da kesitince başka altyapı yapılarının kaldırılması ya da onarımı için projelerin hazırlanması.
	Изработка на техничка документација- teknik belgenin hazırlanması
	По проект- projeye göre  
	70.000 ден.-den.

	Подржување на иницијативи покренати од физички и правни лица или пак од група граѓани на Центар Жупа -  Fiziksel,tüzel ya da Merkez Jupa yurttaşlarından bir gurubun önerdikleri girişimlerini desteklemek 
	Изработка на техничка документација- teknik belgenin hazırlanması 
	По проект-  projeye göre
	100.000 ден.-den.

	Изработка на техничка документација за пат од регионалниот пат по Бајрамовска река до село Бајрамовци.
	Изработка на техничка документација
	По проект- 1.км
	60.000 ден

	Изработка на техничка документација за пат Житинска река цело Бајрамовци
	Изработка на техничка документација
	По проект- 1.км
	60.000 ден

	                                           ВКУПНО 670.000 ден


2025y. plânlama döneminde, plânlaştırılmış olan yolların teknik evraklarını hazırlamak için gereken paralar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir:  
2025 y. plânlama döneminde, 10 km yerel yol altyapısı için teknik evrağın (belgenin) hazırlanması gereklidir ki plânlaştırılmış etkinliklerin toplam tutarı yaklaşık 800.000 denardır.
И  З  Г  Р  А  Д  Б  А
II. Активности предвидени за 
изградба реконструкција и проширување на локалните патишта на територијата на општина Центар Жупа 

Според приоритет локалната патна инфраструктура на територијата на општина Центар Жупа во периодот 2025 година ќе биде реализирана со следните активности на:  
· Формирање на тампониран пат помеѓу село Елевци – село Селце и Буринец до Општина Струга,
· Проширување и зарамнување на земјен пат Центар Жупа – село Вапа,
· Реконструкција и обнова на внатрешни улици во село Бајрамовци,

· Реконструкција и обнова на внатрешни улици во Центар Жупа,
· Реконструкција и обнова на внатрешни улици во село Баланци – Џамија – Нови Гробишта,
· Реконструкција и обнова на внатрешни улици во село Новак.
· Пробивање и проширување на пат Житинска река село Бајрамовци.
· Реконструкција и обнова на внатрешни улици во село Голем Папрадник,

· Реконструкција и обнова на внатрешни улици во село Мал Папрадник,
· Реконструкција и обнова на внатрешни улици во село Праленик,

· Изградба на пат село Праленик – Крбла. 
İ  N  Ş  A    E  T  M  E  K

II Merkez Jupa belediyesinin Bölgesindeki yerel yolların inşa edilmesi, onarılması ve genişletilmesi için öngörülen etkinlikler 

2025 y.döneminde Merkez Jupa belediyesinin bölgesindeki öncelikli yerel yol altyapısı şu etkinliklerle gerçekleştirilecektir:


Elessa k.- ve Struga Belediyesi’nin Seltse k. ile Burunets k. arasında tamponlu yolun oluşturulması,
· Merkez Jupa-Vapa k. toprak yolun genişletilmesi ve düzlenilmesi, 
· Bayramovsa köyünün içindeki sokakların yeniden kurulması ve yenilenmesi, 

· Merkez Jupa içindeki sokakların yeniden kurulması ve yenilenmesi,
· Jitnenik köyünün içindeki sokakların yeniden kurulması ve yenilenmesi,
· Cami-Yeni Mezarlıklar-Balansa köyünün içindeki sokakların yeniden kurulması ve yenilenmesi,
· Küçük Papradnik köyünün içindeki sokakların yeniden kurulması ve yenilenmesi, 

· Pralenik köyünün içindeki sokakların yeniden kurulması ve yenilenmesi,
· Pralenik köyü-Kırbla ovası yolunun inşa edilmesi.
Средствата потребни за планираните активности за изградба реконструкција и проширување на планираните патни правци во планскиот период 2025 година дадени се во табелата која што следи:
Во планскиот период за 2025 треба да се извршат активности на изградба реконструкција и проширување на

Зависно од анализата на постојната техничка документација, од анализата на  реализацијата на плановите и од анализата на доставени барања од о планскиот период за 2025 планирани се активностите за одржување на патиштата кои што се прикажани во горната табела предвидени се средства во чинење на планираните активноси  изнесува 2,000,000 денари.

Зависно од временските услови или пак од настанати елементарни непогоди како и локални разурнувања и деформации на патната инфраструктура може да се пренаменат средствата или пак да се пренесат од една планирана на
  друга планирана година  така да се обезбеди што  е можно поквалитетен живот на жителите и другите корисници на патната инфраструктура. 

Приоритет за вршење на активности по патната инфраструктура на целата територијата на општина Центар Жупа утврдува Градоначалникот на општината.

Со програмата за планирање, изградба и одржување на локалните патишта во општина Центар Жупа во периодот за 2025 година вкупно предвидено е:
-ЗА ПЛАНИРАЊЕ : 600,000 (шесто  илјади) денари,

-ЗА ИЗГРАДБА     : 30.7000,000  (триесет и три милиони осамстодесет илјади денари )
-ЗА ОДРЖУВАЊЕ : 2,000.000 (два милиона) денари. СЕ ВКУПНО : 33.300.000  денари.
2025 y. plânlama döneminde, yolların yapılması, yeniden kurulması ve genişletilmesi için, plânlaştırılmış olan etkinliklere, gereken paralar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir:  
2025 y. plânlaştırılmış döneminde, yol altyapısı alanında, 17 km.kadar yolun yapılması, yeniden kurulması ve genişletilmesi etkinliklerinin yapılması gereklidir ki plânlaştırılmış etkinliklerin toplam tutar değeri 2.000.000 denardır. 

Var olan teknik evrakların, plânların gerçekleştirme incelenmelerine ve yurttaşlardan Yerel özyönetimine sunmuş oldukları istemlerin incelenmelerine bağlı olarak ,plânlamak için gerçek olanaklar gözden geçirilir ve Merkez Jupa belediyesindeki yol altyapısının ile trafik yollarının yapılması için teknik evrakların hazırlanmasına girişilir. 
Programdaki plânların hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için önceliği Merkez Jupa belediyesinin Belediye Başkanı saptar.

	Име на проектот- projenin adı
	Вид на активноста
-etkinlik türü
	Должина (км)- genişlik (km)
	Потребни средства- gereken para

	
	
	
	

	Реконструкција и обнова на внатрешни улици во село Новак- Novak k.  içindeki sokakların   yeniden kurulması ve yenilenmesi  
	Подготвителни работи со израмнување и поставување на бехатон плочки- hazırlık işleri: yolun düzeltilmesi ve behatonun konulması
	По проект-приближно 1 км-projeye göre yaklaşık 1 km.
	4.000.000 ден. -den.

	
	
	
	

	Реконструкција и обнова на внатрешни улици во село Мал Папрадник- K.Papradnik k. İçindeki sokakların   yeniden kurulması ve yenilenmesi  
	Подготвителни работи со израмнување и поставување на бехатон плочки- hazırlık işleri: yolun düzeltilmesi ve behatonun konulması
	По проект-приближно 1 км-projeye göre yaklaşık 1km.
	4.000 000 ден.-den.

	Реконструкција и обнова на внатрешни улици во село Праленик- Pralenik k.  İçindeki sokakların   yeniden kurulması ve yenilenmesi
	Подготвителни работи со израмнување и поставување на бехатон плочки- hazırlık işleri: yolun düzeltilmesi ve behatonun konulması
	По проект-приближно 0,5 км-projeye göre yaklaşık 0,5km.
	1.000.000 ден.-den.

	
	
	
	

	Изградба и пробивање на пат село Праленик – Крбла- Pralenik k.- Kırbla yolunun yapımı 


	Подготвителни работи со израмнување и тампонирање на пат- hazırlık işleri: yolun tamponu ve düzeltilmesi
	По проект-приближно 1,5 км- projeye göre yaklaşık 1,5км 
	1.000.000 ден.-den.

	
	
	
	

	Изградба и пробивање на пат Житинска Река село Бајрамовци.
	Подготвителни работи со поравнување и тампонирање
	По проект приближно 1 км
	1.200.000 ден

	
	
	
	

	Вкупно     11.200.000 ден


О  Д  Р  Ж  У  В  А  Њ  Е

III. Програма за зимско и летно одржување на патната инфраструктура на целата   

територија на Општина Центар Жупа во планскиот период 2025 година. 
	Име на проектот- projenin adı
	Кој го одржува- bakımını kim yapar
	Потребни средства- gereken para

	Локалниот пат Рег. Пат Р2249 - село Броштица,(Летно и зимско одржување на асфалтен пат-ударни дупки,снег.одрони и сл.)- R2249 bölgesel yol – Broştıtsa k. yerel yolu,(asfalt yolun yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	200.000 ден.-den.

	Пат село  Елевци –село, Долгаш (Одржување на колски земјан пат од одрони, растенија, наноси,дождови и снегови.)-  Elessa k. – Dılgaş k. yolu,(toprak araba yolunun göçüklere, bitkilere,yığılmalara,yağmurlara ve karlara karşı bakımı) 
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	100.000 ден.-den.

	Пат село   Новак –село, Елефци k. (Одржување на колски земјан пат од одрони, растенија, наноси,дождови и снегови.)-  Novak k. – Elessa  k. yolu,(toprak araba yolunun göçüklere, bitkilere,yığılmalara,yağmurlara ve karlara karşı bakımı) 
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	250.000 ден.-den.

	Пат село Долгаш – ХЕ Глобочица,(Летно и зимско одржување на асфалтен пат-ударни дупки,снег.одрони и сл.)- Dılgaş k.- Globoçisa barajı yolu,(asfalt yolun yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	80.000 ден.-den.

	Пат село Коџаџик – с.Праленик,(Летно и зимско одржување на асфалтен пат-ударни дупки,снег.одрони и сл.)- Kocacik k.- Pralenik k. yolu,(asfalt yolun yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	80.500 ден.-den.

	Пат Центар Жупа – село Вапа,(Одржување на колски земјан пат од одрони, растенија, наноси,дождови и снегови.)-  Merkez Jupa– Vapa k. yolu,(toprak araba yolunun göçüklere, bitkilere,yığılmalara,yağmurlara ve karlara karşı bakımı)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	75.000 ден.-den.

	Пат Центар Жупа – село Црнобоци,(Одржување на колски земјан пат од одрони, растенија, наноси,дождови и снегови.)- Merkez Jupa– Tsırnobok k. yolu,(toprak araba yolunun göçüklere, bitkilere,yığılmalara,yağmurlara ve karlara karşı bakımı)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	80.000 ден.-den.

	Регионален пат Р2249 – село Горно Мелничани,(Одржување на колски тампониран пат од одрони, растенија, наноси,дождови и снегови.)-Bölgesel yol R2249- Tsırnobok k.(tamponlu araba yolunun göçüklere, bitkilere,yığılmalara,yağmurlara ve karlara karşı bakımı)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	65.000 ден.-den.

	Внатрешни улици во село Новак,(Летно и зимско одржување на улиците-ударни дупки,снег.одрони и сл.)-Novak köyündeki iç sokaklar,(sokakların yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	87.500 ден.-den.

	Внатрешни улици во Центар Жупа,(Летно и зимско одржување на улиците-ударни дупки,снег.одрони и сл.)-  Merkez Jupa’daki iç  sokaklar ,(sokakların yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	90.000 ден.-den.

	Внатрешни улици во село Коџаџик,(Летно и зимско одржување на улиците-ударни дупки,снег.одрони и сл.)- Kocacik köyündeki iç  sokaklar ,(sokakların yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	65.000 ден.-den.

	Внатрешни улици во село Житинени,(Летно и зимско одржување на улиците-ударни дупки,снег.одрони и сл.)- Jitnenik köyündeki iç  sokaklar ,(sokakların yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	50.000 ден.-den.


	Внатрешни улици во Праленик,(Летно и зимско одржување на улиците-ударни дупки,снег.одрони и сл.)- Pralenik köyündeki iç  sokaklar ,(sokakların yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	62.500 ден.-den.

	Внатрешни улици во село Броштица,(Летно и зимско одржување на улиците-ударни дупки,снег.одрони и сл.)- Broştisa köyündeki iç  sokaklar ,(sokakların yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	62.500 ден.-den.

	Внатрешни улици во село Оџовци,(Летно и зимско одржување на улиците-ударни дупки,снег.одрони и сл.)- Ocovsa köyündeki iç  sokaklar ,(sokakların yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	50.000 ден.-den.

	Внатрешни  улици во село Долгаш,(Летно и зимско одржување на улиците-ударни дупки,снег.одрони и сл.)- Dılgaş köyündeki iç  sokaklar ,(sokakların yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)

	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	50.000 ден.-den.

	Внатрешни улици во  село Елевци,(Летно и зимско одржување на улиците-ударни дупки,снег.одрони и сл.)- Elessa köyündeki iç  sokaklar ,(sokakların yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	50.000 ден.-den.

	Внатрешни улици во   село Баланци ,(Летно и зимско одржување на улиците-ударни дупки,снег.одрони и сл.)- Balansa köyündeki iç  sokaklar ,(sokakların yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	75.000 ден.-den.

	Внатрешни  улици во село Горенци,(Летно и зимско одржување на улиците-ударни дупки,снег.одрони и сл.)- Gorensa köyündeki iç  sokaklar ,(sokakların yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	62.500 ден.-den.

	Внатрешни  улици во село  Долно и горно Мелничани ,(Летно и зимско одржување на улиците-ударни дупки,снег.одрони и сл.)- Aşağı ve Yukarı Melniçan köylerindeki iç  sokaklar ,(sokakların yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	50.000 ден.-den.

	Внатрешни  улици во село  Бајрамовци ,(Летно и зимско одржување на улиците-ударни дупки,снег.одрони и сл.)- Bayramovsa köyündeki iç  sokaklar ,(sokakların yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	25.000 ден.-den.

	Внатрешни  улици во село   Мал Папрадник ,(Летно и зимско одржување на улиците-ударни дупки,снег.одрони и сл.)- Küçük Papradnik köyündeki iç  sokaklar ,(sokakların yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	70.000 ден.-den.

	Внатрешни  улици во село    Голем Папрадник ,(Летно и зимско одржување на улиците-ударни дупки,снег.одрони и сл.)- Büyük Papradnik köyündeki iç  sokaklar ,(sokakların yaz ve kış bakımı: darbesel delikler,kar,göçükler vb)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	100.000 ден.-den.

	Пристапен пат Центар Жупа – Бачило Лучишта,(Одржување на колски земјан пат од одрони, растенија, наноси,дождови и снегови.)- Merkez Jupa– Luçişta mandırası yolu,(toprak araba yolunun göçüklere, bitkilere,yığılmalara,yağmurlara ve karlara karşı bakımı)
	Општина Центар Жупа –Merkez Jupa belediyesi
	150.000 ден.-den.

	ВКУПНО- TOPLAM :
	
	2.000.000 ден.-den.


Совет на Општина Центар Жупа

Претседател

Бирџан Селман
2
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