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О П Ш Т И Н А  Ц Е Н Т А Р  Ж У П А

Предлагач: Градоначалник на општина Центар Жупа

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ 

ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Центар Жупа, okтомври 2024 година

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА
Вовед

Согласно степенот на реализација на одредени инвестициони активности предвидени во Планот на Програми за развој за периодот 2024- 2026 и насоките на општината за преземање на активности од развоен карактер, согласно Стратегијата за рурален развој на општина Центар Жупа и согласно буџетските средства, во наредниот тригодишен период 2024-2026 година, општина Центар Жупа ќе се фокусира на следните предложени активности од развоен карактер, кои ќе се реализираат преку соодветни Програми.

Целта на ваквото програмирање е создавање на предуслови за задоволување на потребите и услугите на граѓаните, подобрување на квалитетот на живот и заштита на животната средина.

Тригодишниот Планот на програми за развој за 2024-2026 година ќе се состои од капитални инвестиции во областите: изградба на објекти за водоснабдување, пречиситителни станици, канализација, за реконструкција и рехабилитација на локални патишта и улици, изработка на урбанистички планови и други мерки и активности согласно потребите.
Планот на програмите за развој на општина Центар Жупа е за период од 2024-2026 година содржи временска рамка за реализација на капиталните инвестиции, финансиска конструкција, извори на финансирање и контрола над примена на планот.

За еден дел од програмираните капитални инвестиции постои техничка документација, која треба да се комплетира во се според новите закони и подзаконски акти и нормативи.

Капиталните инвестиции се по следните области:
1.   Изградба  и опремување на објекти
2. .   Изградба, реконструкција и рехабилитација на локални патишта и улици.
3.   Водоснабдување

4.   Канализација
5.
Изработка на урбанистички планови и др.
6. управување со отпад 
Во рамките на капиталните инвестиции за изградба,  реконструкција и опремување на објекти планирани се следните активности
1. . Реконструкција на спортското игралиште во с.Броштица. Средствата ќе бидат обезбедени  од Агенција за млади и спорт или Буџетот на Општина Центар Жупа . 

Временска рамка 2025 година 

3. Реконструкција на училишното игралиште во с.Елевци .Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Центар Жупа и буџетот на училиштата. 

Во рамките на капиталните инвестиции за изградба, реконструкција и рехабилитација на локални патишта и улици планирано е следното:
1. Изградба и реконструкција  на селски улици во населено место Броштица во должина од  2 км  од влезот на селото до место викано Белавода . Финансиските средства ќе се обезбедат  од  Министерство за транспорт и врски  во вредност од 220. 000 евра( остаток од средства што ги има добиено општината од МТВ) 
Временска рамка за реализација 2025 година . 

2. Реконструкција и рехабилитација на улици во Центарот на општината . Дел на улиците се реконструирани но со оглед на распространетоста на Центарот  ќе се продолжи и во текот на 2025 година. Средствата ќе бидат обезбедени од буџетот на општината. 
3.Реконструкција и рехабилитација на локални улици во село Праленик општина Центар Жупа. Општина Центар Жупа аплицираше на повикот објавен од Министерство за локална самоуправа . Вкупна вредност на проектот 12.183.930 денари . Побарен износ за финансирање 10.066.320 денари кои ќе бидат обезбедени од Владата на Република Северна Македонија, а остатокот од средствата ќе бидат обезбедени од буџетот на општина Центар Жупа. 
Временска рамка за реализација 2025 година. 

Реконструкција и рехабилитација на улици во селата Оџовци , Голем Папрадник( Вапа ) и Манастирец , средствата ќе се обезбедат од Владата и дел од буџетот на општината .
          4.  Изработка на техничка документација според тековната потреба на општината. Потребните средства ќе бидат обезбедени од  Буџетот на општината. 

5. Префрлените средстава од ЈП  за државни патишта во висина од 1.631.657 денари ќе се користат за зимско одржување, тековно одржување и рехабилитација на локалните патишта и улици. Овие активности ќе се реализираат во текот на 2025 година.
6. Поставување на бекатон – плочи по селски улици во селски населби од општина Центар Жупа, во соработка со жителите од општината ,на простор околу 2000 квадратни метри.  Средствата во износ од 1.000.000,00 денари без ДДВ ќе се обезбедаат од буџетот на општината. Овие активности ќе се реализираат во 2025година.
7. Поставување на улично осветлување од с.Баланци до место викано Пашини кории. Средствата ќе бидат обезбедени од буџетот на општината.  . Овие активности ќе се реализираат во текот на 2025  година.
9. Отварање на пристапен пат до бачилата. Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Центар Жупа. Овие активности ќе се реализираат во текот на -2025  година.
Целта на горенаведените активности е подобрување на инфраструктурата, а во функција на подобрување на условите за живеење на населението и транспорт на стока и патници.
Во рамките на капиталните инвестиции за реконструкција и изградба на системи за водоснабдување планирано е следното:

1.  Истражување и испитување на нови зафати за дополнителни количини на вода за пиење. Средствата за овие активности ќе бидаат обезбедени од Фондови за водоснабдување.
Временски перид за реализација 2024-2026 година.

           2.  Изградба на филтер станица над село Житинени -  крак лучишта . Средства ќе бидат обезбедени  од министерство за животна средина во вредност од 520.000 евра 
3. Поставување на комбиниран водоводен систем по текот на бајрамовска река . Потребни средства 3.500.000 денари , обезбедени од буџетот на општината.  
Временската рамка на изведување 2025 – 2026 година.

Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на фекална канализација планирано е следното:
1. Продолжување на канализационата мрежа во село Праленик( 250 м ) . Средствата ќе бидат обезбедени од буџетот на општината. 

Временска рамка 2025-2026 година. 

2. Решавање на проблемот со канализацијата во село Новак која поминува низ селото . Средствата ќе бидат обезбедени од буџетот на општината.  Временска рамка- 20250 2026 година .

Со реализирање на горенаведените активности ќе се заштити и унапреди животната средина, природата и подобрување на екосистемите во предложените селски населби кои се директни корисници од реализирањето на инвестициите, така и во целата општина индирекно. Овие активности преку правилното управување со фекалните води ќе води кон создавање на предуслови за подобрување на квалитетот на животот на населението и исполнување на двата приоритети од Стратегијата за заштита на животната средина.
Во рамките на капиталните инвестиции за изработка на урбанистичка планска докуметација

1. Изработка на урбанистичка планска документација за населно место во село на површина од 200 хектари во општина Центра Жупа. Средствата за изработка на урбанистичка планаска документација за 200 хектари во општина Центар Жупа ќе бидат обезбедени од југозападниот регион во висина од 500.000,00 денари.

Временски период за имплементација 2024 - 2026 година.

Со имплементација на активноста ќе се заштити и унапреди просторот за живеење на населението, ќе се намалаат диво и бесправно изградените објекти, а со тоа и нарушувањето на просторот со дивото градење на објекти во населените места во општината. Населените е места ќе добијат урбан лик,
УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД
Управувањето со отпадот е еден од најголемите предизвици на модерното живеење, а воедно и еден од најочигледните знаци за грижата на заедницата кон животната средина, па оттаму  за водење на политиките во областа на управување со отпадот, целта на општината  е да ја постави основата за добар, ефикасен, одржлив и модерен систем за управување со отпадот, со кој ќе се остави минимален отпечаток на животната средина. Во 2025 година е предвидено да се започне со организирано собирање на отпад  во селата Новак, Коџаџик, Праленик , Долгаш и Елевци ,   со можност на отварање на времено ѓубриште во селата. .   
Имплементацијата на активностите од Планот на Програмите за развој ќе биде под контрола на надлежниот орган на Општината Центар Жупа.

Динамика на изведување на активностите ќе биде согласно динамиката на обезбедувањето на потребните финансиски средства како од Буџетот на општината така и од соодветните министерства на Република Македонија, државни фондови, ИПА програми, Бирото за регионален развој и Југозападниот плански регион и донации.

Предложениот План на Програми за развој ќе подлежи на годишна ревизија, согласно степенот на реализација на пооделните инвестициони активности.

Градоначалник

М-р Аријан Ибраим                    
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